## Slide 1: «Интерактивные карты тем» Итерация 2
В работе приняли участие:
Бабурин Т. Д., Баринов М. А., Евдокимов М. Ю.,
Ефимова Е. А., Комаренко Т. А., Хорчев Г. К.

## Slide 2: План итерации
Цель — реализовать сквозной сценарий работы приложения: пользователь вводит тему → данные собираются из одного источника → создаётся граф → граф отображается на фронтенде.
Создать функцию парсинга информации из одного внешнего источника
Организовать API для взаимодействия модулей проекта
Создать функцию обработки сырых данных и превращения их в графовую структуру
Создать функции внесения и выдачи данных для Neo4j
Создать функцию отрисовки графа

## Slide 3: Результаты итерации
Проведена встреча с заказчиком, темой которой было обсуждение итогов Итерации 1 и планов на Итерацию 2 (протокол вcтречи:https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итреация%202/Созвон%20с%20заказчиком%20№2%2004.03.md )
Созданы функции сбора информации из Wikidata и Semantic Scholar *
Организованы эндпонинты для взаимодействия модулей проекта
Создана функция обработки сырых данных и превращения их в графовую структуру
Созданы функции внесения и выдачи данных для Neo4j
Создана функция отрисовки графа на стороне пользователя
Дополнены сценарии использования
Созданы docker файлы для удобного развёртывания приложения
Демо работы приложения (https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итреация%202/demo_compress.mp4)
* Semantic Scholar работает только под VPN

## Slide 4: План на следующую итерацию
Цель —для выбранной архитектуры обеспечить прозрачность распределенного приложения.
Дополнительная цель — доделать пользовательские функции: вывод информации об узле/связи, редактирование узла, удаление узла, добавление узла.
Создать функции сбора информации из ещё 2-х источников
Организовать функцию авторизации пользователей на сервере и дополнить API для новых функций
Модифицировать функцию обработки сырых данных возможностью связывать дочерние узлы между собой (чтобы получался не граф звезда)
Создать функцию для авторизации пользователя в Neo4j и реализовать пользовательские функции (см. дополнительная цель)
Создать функцию авторизации пользователя на фронтеде, а также реализовать пользовательские функции (см. дополнительная цель)