## Slide 1: «Интерактивные карты тем» Итерация 1
В работе приняли участие:
Бабурин Т. Д., Баринов М. А., Евдокимов М. Ю.,
Ефимова Е. А., Комаренко Т. А., Хорчев Г. К.

## Slide 2: План итерации
Провести первую встречу с заказчиком
Создать наброски (каркасы) для всех модулей проекта:
  Парсер;
  Сервер;
  Фронтенд;
  Обработка данных;
  Neo4j
Подготовить вики-страницу

## Slide 3: Результаты итерации
Встреча с заказчиком проведена (протокол вcтречи: https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итерация%201/Созвон_№1_19.02.md)
Каркасы модулей созданы (собраны в ветке main: https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/tree/main)
Создана диаграмма архитектуры проекта (https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итерация%201/Диаграмма%20архитектуры.png)
Создан макет интерфейса (UI) (https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итерация%201/Макет%20UI.png)
Созданы сценарии использования (https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/reports.md#сценарии-использования)

## Slide 4: Архитектура проекта

## Slide 5: Макет интерфейса (UI)

## Slide 6: План на следующую итерацию
Цель — реализовать сквозной сценарий работы приложения: пользователь вводит тему → данные собираются из одного источника → создаётся граф → граф отображается на фронтенде.
Создать функцию парсинга информации из одного внешнего источника
Организовать API для взаимодействия модулей проекта
Создать функцию обработки сырых данных и превращения их в графовую структуру
Создать функции внесения и выдачи данных для Neo4j
Создать функцию отрисовки графа