## Slide 1: «Интерактивные карты тем» Итерация 3
В работе приняли участие:
Бабурин Т. Д., Баринов М. А., Евдокимов М. Ю.,
Ефимова Е. А., Комаренко Т. А., Хорчев Г. К.

## Slide 2: План итерации
Цель — сделать так, чтобы выбранная архитектура обеспечивала прозрачность распределенного приложения.
Создать функции парсинга информации из ещё 2-х источников
Организовать функцию авторизации пользователей на сервере
Модифицировать функцию обработки сырых данных возможностью связывать дочерние узлы между собой (чтобы получался не граф звезда)
Создать функцию для авторизации пользователя в Neo4j
Создать функцию авторизации пользователя на фронтеде

## Slide 3: Результаты итерации
Проведена встреча с заказчиком, темой которой было обсуждение итогов Итерации 2 и планов на Итерацию 3 (протокол вcтречи:https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итреация%203/Созвон%20с%20заказчиком%20№3%2031.03.mdроз)
Созданы функции парсинга информации из Википедии и GitHub
Организована функция авторизации пользователей на сервере
Модифицирована функция обработки сырых данных возможностью связывать дочерние узлы между собой (чтобы получался не граф звезда)
Создана функция для авторизации пользователя в Neo4j и функции редактирования/добавления/удаления
Демо работы приложения (https://github.com/moevm/mse1h2026-maps/blob/reports/Итреация%202/demo_compress.mp4)

## Slide 4: План на следующую итерацию
Цель — довыполнить требования прозрачности, добавить историю запросов и пользовательские функции взаимодействия с графом.